## Slide 1
PEMBAGIAN
RESOURCE SDM

## Slide 2
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM INTERNAL
No. | Nama | SINSW Gen-1 | SINSW Gen-2
1. | Roy |  | 
2. | Ihsan |  | 
3. | Yans Sukma |  | 
Masterlist KEK
Profile KEK
PJKEK
Pemasukan LDP
Pengeluaran LDP
SSm Tanggap Darurat (BNPB)
ACDD ASW
Apps1
Apps2
Dashboard Pemrosesan Dokumen
Dashboard DT
Dashboard Stranas
Webservice INSW
PDE Internet
CEISA 4.0 Ekspor Impor
SSm JI-QC
SSm Tanggap Darurat (BNPB)
E-Form D
ACDD SG
ACDD ASW
E-Form AK
E-Form E
E-SPS
SSm Perizinan
Smart Engine
TRQ-IA
Apps1
ISRM
SELARAS
Apps2
Webservice INSW
Webform GA
OSS NIB
SSm Migas
SSm Panas Bumi
DO & SP2 Online
TRQ-IA
SSm Pengangkut
SIPT Manifes Domestik
NVOCC
DO & SP2 Online
SSm Fasilitas
Pemasukan TLDDP
Pengeluaran TLDDP
Free Movement
IT Inventory
SSm Migas
SELARAS

## Slide 3
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM INTERNAL
No. | Nama | SINSW Gen-1 | SINSW Gen-2
4. | Tiko |  | 
5. | Rhesa |  | 
6. | Abdurochman |  | 
7. | Yericho |  | 
8. | Yeremia |  | 
9. | Arga |  | 
SSm Perizinan
SELARAS
User Management
SSm Fasilitas
Dashboard Post Border
SSm Pengangkut
SIPT Manifes Domestik
NVOCC
DO & SP2 Online
SSm Migas
Potong Kuota
SSm Vaksin
Registrasi User
NK
Pemasukan TLDDP
Pemasukan LDP
Pemasukan LDP
Pengeluaran TLDDP
BMDTP
IT Inventory
Free Movement
Potong Kuota
SKB PPN
SSm Vaksin
SSm Panas Bumi
Website KNFP
DO & SP2 Online
SSm Tanggap Darurat
Website KNFP
E-SPS
OSS NIB
DO & SP2 Online
Smart Engine

## Slide 4
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM INTERNAL
No. | Nama | SINSW Gen-1 | SINSW Gen-2
10. | Guntur |  | 
11. | Dicky M |  | 
12. | Dicky J |  | 
13. | Bagus |  | 
14. | Dhiya |  | 
15. | Wantika |  | 
SSm Perizinan
SSm PE Alkes
Potong Kuota
Dashboard Post Border
SSm Vaksin
NK
Smart Engine
SSm Pengangkut
BMDTP
SSm Migas
SSm Panas Bumi
SSm Pengangkut
SSm Pengangkut
SSm Migas
SSm Panas Bumi
SSm Migas
SSm Panas Bumi
SIPT Manifes Domestik
SIPT Manifes Domestik
Cetakan Jasper
Website KNFP

## Slide 5
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM Telkom-EDII (SINSW Gen-1)
No. | Nama | Role | Penugasan Eksisting
1. | Dian Sasmita | Backend | 
2. | M Faisal Rahman | Backend | 
3. | M Iqbal Fadillah | Backend | 
5. | Aan Maryanto | Backend | 
6. | Herlin Yoga Dwi S. | Backend | 
7. | Aula Miftahul Hak | Frontend | 
8. | M Nanda P. | Frontend | 
9. | Afdal Yusra | Backend | 
10. | Yoga Indra S | Frontend | 
11. | Fauzan | Frontend | 
12. | Fatur Rahman | Frontend | 
CEISA 4.0 Ekspor/Impor
DO Online & SP2
SSm JI-QC
TRQ-IA
Apps3
SSm Tanggap Darurat (BNPB)
DO Online & SP2
CEISA 4.0 Ekspor/Impor
PDE Internet
SSm JI-QC
SSm Migas
SSm Panas Bumi
Registrasi Kepabeanan
Apps1
SSm JI-QC
DO Online & SP2
INSW Gateway
E-Form D
E-Form AK
E-Form E
E-SPS
ACDD ASW
ACDD SG
DO Online & SP2
Apps1
Apps2
Reg INSW
WebForm GA
SSm Tanggap Darurat
INSW Gateway
DO Online & SP2
DO Online & SP2
Apps3
SSm JI-QC
SSm JI-QC
SELARAS
E-Form D
SELARAS 1.1
SELARAS 1.1

## Slide 6
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM Telkom (SINSW Gen-2.2)
Squad | No. | Nama | Role | Penugasan Eksisting | Penugasan Selanjutnya
Squad 1 | 1. | Aulia | System Analyst |  | 
 | 2. | Ravi | Back end |  | 
 | 3. | Fadel | Front end |  | 
 | 4. | Jason | Front end |  | 
 | 5. | Ilham | UI/UX |  | 
Squad 2 | 1. | Angga | System Analyst |  | 
 | 2. | Erlin | System Analyst |  | 
 | 3. | Bayu | Back end |  | 
 | 4. | Bayu Agung | Front end |  | 
 | 5. | Hilman | UI/UX |  | 
 | 6. | Marwan | INT |  | 
PPKEK
Free Movement
IT Inventory
SSm Ekspor
SSm Migas
SSm Migas BPMA
SSm Panas Bumi
Menu Pemasukan Barang
Menu Pengeluaran Barang

## Slide 7
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM Telkom (SINSW Gen-2.2)
Squad | No. | Nama | Role | Penugasan Eksisting | Penugasan Selanjutnya
Squad 3 | 1. | Thomas | System Analyst |  | 
 | 2. | Chandra | Back end |  | 
 | 3. | Dian | Front end |  | 
 | 4. | Clara | Front end |  | 
 | 5. | Marwan | INT |  | 
 | 6. | Abbi | Back end |  | 
 | 7. | Wido | Back end |  | 
Squad 4 | 1. | Fanny | BE/Web Mobile |  | 
 | 2. | Bryan | Web Mobile |  | 
 | 3. | Ade | Web Mobile |  | 
SSm Perijinan
Neraca Komoditas
SELARAS
Web Mobile

## Slide 8
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM TIM INFRA (SINSW Gen-2)
No. | Nama | Role | Penugasan Eksisting | Penugasan Selanjutnya
1. | Aldi | Frontend |  | 
2. | Ivan | Frontend |  | 
3. | Kevin | Frontend |  | 
4. | Febri | Backend/Frontend |  | 
5. | Irwan | Backend |  | 
6. | Arqi | Backend |  | 
7. | Ihsan | Backend |  | 
8. | Panji | Backend |  | 
9. | Rian | Backend |  | 
IT Inventory
User dan Group Management
Smart Engine
User dan Group Management
Smart Engine
Smart Engine
SSm Pengangkut
IT Inventory
PPBJ
Integrasi akun K/L dan Menu Security (OTP)
PPBJ
PPBJ
Integrasi akun K/L dan Menu Security (OTP)
Menu saldo
Menu stock opname
Menu adjustment
IT Inventory
Pembuatan service penerimaan data dari Ceisa 4.0 (On progress)
Pembuatan scheduler pengiriman data dari db gen I dan insert data ke db gen II (On progress)
Pembuatan validation
Pembuatan service untuk pengiriman kembali ke ceisa 4.0
Smart Engine
Ruang lingkup beberapa project tim infra

## Slide 9
Z
PEMBAGIAN RESOURCE SDM Tim Manage Service SINSW Gen-II
No. | Nama | Role | 
1. | Krisna Aditya | Front End | 
2. | Muhammad Wisnu | Front End | 
3. | Rifki Okta Pratama | Front End | 
4. | Muhammad Rizky | Back End | 
5. | Muhammad Faqih | Back End | 
6. | Arief Gilang Pratama | Back End | 
7. | Wahyu Budiman | Database Administrator | 
8. | Imam Bahtiar | Database Administrator | 
9. | Radhitya Rahman | DevOps Engineer | 
Rencana Ruang Lingkup:
SSm QC
SSm Perizinan (BPOM dan Kemenkes)
SmartEngine SINSW Gen-II
SSm Pengangkut
SIPT
SSm PE ALKES
SSm Vaksin
SSm BMDTP
SIMBARA
Pertukaran data COO, ACDD, dll

## Slide 10
Z
RELEASE PLAN
Asumsi:
Setiap SPRINT dikerjakan selama 2 minggu
Telah dilakukan pembahasan Proses Bisnis dan finalisasi Rancangan 1 minggu sebelum SPRINT dimulai

## Slide 11
Z
Kawasan Ekonomi Khusus
Modul
SPRINT 1 (Maret) | SPRINT 2 (April) | SPRINT 3 (Mei) | SPRINT 4 (next plan)
Pengembangan flow abnormal PPKEK (LDP) Penyusunan mockup tampilan pembetulan dan pembatalan (semua menu) Slicing mockup Pembuatan service pembatalan dan pembetulan (edit, save, get all data, clone data, detil informasi, fungsi detil data) Integrasi back end dan front end untuk semua service yang telah dibuat Penyusunan Mockup Free Movement dan IT Inventory | Pengembangan flow abnormal PPKEK (TLDDP) Penyusunan mockup tampilan pembetulan dan pembatalan (semua menu) Slicing mockup Pembuatan service pembatalan dan pembetulan (edit, save, get all data, clone data, detil informasi, fungsi detil data) Integrasi back end dan front end untuk semua service yang telah dibuat Pembuatan cetakan sesuai RPDJ (LDP dan TLDDP) Slicing cetakan Pembuatan service cetakan Pengujian pengiriman data ke BC (LDP) Bugs fixing hasil uji ke BC (LDP) Perbaikan dan penambahan service Penyesuaian referensi, isian data, UI dan BE | Pengembangan Free Movement Slicing mockup Pembuatan service pembatalan dan pembetulan (edit, save, get all data, detil informasi, download laporan) Integrasi back end dan front end untuk semua service yang telah dibuat Pengembangan IT Inventory Slicing dan penyesuaian mockup berdasarkan hasil diskusi dengan PU Pembuatan service pembatalan dan pembetulan (edit, save, get all data, detil informasi, parsing excel, download laporan) Integrasi back end dan front end untuk semua service yang telah dibuat Pengujian pengiriman data ke BC (Pemasukan LDP) berdasarkan hasil pemetaan Json lengkap PPKEK dengan BC Bugs fixing hasil uji ke BC (Pemasukan LDP) Penyesuaian referensi, isian data, UI dan BE | Pengeluaran LDP dan TLDDP Penyesuaian referensi, isian data, UI, dan BE Pengujian pengiriman data ke BC Bugs fixing hasil uji ke BC Uji dan bugs fixing hingga data terkirim sempurna ke BC Free Movement dan IT Inventory Uji internal Uji dengan PU Bugs fixing hasil pengujian
Tim Pengembang:
Internal
Roy, Rhesa
Squad 1 Telkom
Aulia (SA), Fadel (FE), Jason (FE), Ravi (BE), Ilham (UI/UX)
Tim Infra
Aldi (FE), Panji (BE)
Progres Mingguan
(minggu IV Mei)
Pamasukan LDP
Penyesuaian UI berdasarkan hasil pengujian dengan BC (DONE)
Data salah yang dikirim ke BC (berdasarkan hasil validasi oleh BC) berkurang dari 28 error menjadi 1 error (hasil pengiriman terakhir di hari Jumat)
Free Movement
Fitur utama sudah selesai dan siap untuk dilakukan uji internal
IT Inventory
Fitur utama sudah selesai dan siap untuk dilakukan uji internal
Target Selesai:
Bulan Juni 2021
75,4%
81,13%
90%

## Slide 12
Z
SSm Perizinan dan NK
Modul
SPRINT 1 (April) | SPRINT 2 (Mei) | SPRINT 3 (next plan)
Pengembangan Dynamic Form Pembuatan api get komponen row, form, col, dan button Pembuatan api get komponen table dan static komponen Pembuatan api get default value untuk autofill form Penyesuaian response payload Pembuatan struktur Json Pembuatan service save, update, get data Integrasi FE dan BE untuk semua service Pembuatan service untuk integrasi dengan K/L Penyusunan template dengan mengacu pada komoditas gula sebelum PP 29 | Pengembangan Dynamic Form Pembuatan api get permohonan dan detil untuk beranda permohonan Penyesuaian form beranda permohonan Pembuatan service untuk seri barang Penyesuaian template sesuai dengan konsep perizinan PP 29 Pengembangan CMS Dynamic Form Pembuatan service CRUD untuk 16 tr dynamic form Pembuatan grid depan form, form template, dan form element (props, api, table colom, form) Integrasi form template dan form element (props, api, table colom, dan form) Pengembangan NK untuk PU (RKI) Penyusunan template sesuai probis terkini dengan menggunakan dynamic form Pembuatan service CRUD untuk template terbaru | Pengembangan CMS Dynamic Form Pengembangan NK untuk K/L (stok komoditas) Integrasi NK dengan SSm Perizinan
Tim Pengembang:
Internal
Ihsan, Tiko, Guntur
Squad 1 Telkom
Thomas (SA), Dian (FE), Clara (FE), Chandra (BE), Marwan (INT)
Progres Mingguan
(minggu IV Mei)
Pengembangan Dynamic Form dan CMS
Pengembangan API Get Riwayat Pengajuan (done)
Pengembangan API Submit data di checkpoint (done)
Pengembangan API CRUD Dokumen (done)
Setelah dilakukan uji coba oleh frontend terdapat temuan gagal delete data pada api delete modal. Telah dilakukan Bug Fixing pada api delete modal dan sekarang sudah bisa melakukan delete data
Target Selesai:
Bulan Juni 2021*
*Jika table referensi komoditasnya lengkap
Pengembangan NK (RKI)
Membuat Referensi Level JSON Pada Neraca Komoditas di Dynamic Forms Pada table tr_level_json
Membuat API Dummy untuk referensi komoditas, sub komoditas, dan sub sub komoditas
81,13%
88,5%

## Slide 13
Z
Migas
Modul
Tim Pengembang:
Internal
Roy, Abo
Squad 2 Telkom
Angga (SA), Erlin (SA), Bayu A (FE), Bayu (BE), Hilman (UI/UX), Marwan (INT)
Progres Mingguan
(minggu IV Mei)
Menu user pendok untuk SKK (DONE), ESDM (DONE), DJBC (on progress)
Mapping DB G1 to G2 untuk keperluan migrasi data (on Progres)
Pengujian Integrasi data antar K/L, Transfer Knowledge dengan Tim Penguji (To Do)
Siap dilakukan uji internal pada tanggal 2/6 (To Do)
Target Selesai:
Bulan Juni 2021
SPRINT 1 (Mei) | SPRINT 2 (next plan)
Bugs Fixing Penyesuaian source nama KKKS Penyesuaian Uraian Barang Penyesuaian pengisian Data Penyedia Barang Penyesuaian pengisian Data Pemohon Penyesuaian validasi Dokumen Persyaratan untuk bahan peledak Pengembangan Modul untuk Pemeriksa Dokumen (Pendok) Penyusunan mockup tampilan beranda Pendok Slicing mockup Pembuatan service aksi penerimaan dan pengembalian oleh Pendok Pembuatan leveling user Pendok (admin dan pemeriksa) di SKK, ESDM, dan DJBC Pembuatan table log pemeriksaan Integrasi FE dan BE untuk semua service yang telah dibuat Penyusunan mockup BPMA | Pengembangan Modul BPMA Penambahan role verifikator dan kepala BPMA Pembuatan service aksi penerimaan dan pengembalian pada role verifikator Pembuatan service aksi penolakan dan persetujuan pada role Kepala BPMA Penyusunan template cetakan Surat Persetujuan Kepala BPMA Pembuatan service cetakan Integrasi FE dan BE pada semua service yang dibuat Pengujian dan Bugs Fixing Uji internal Uji dengan SKK, ESDM, dan DJBC Bugs fixing hasil pengujian
77,7%